|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gerb11 |  |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района оренбургской области**

**ЧЕТВЕРТЫй созыв**

**Р Е Ш Е Н И Е**

внеочередного пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов

Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области четвертого созыва

03.07.2025 с. Черный Отрог № 317

О ходе реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет о ходе реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета

Совет депутатов Чёрноотрожского сельсовета

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию О.С.Понамаренко, главы муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, о ходе реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования [Чёрноотрожский](http://www.admvozdvigenka.ru/) сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по мандатным вопросам, вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам военнослужащих (Гусев П.Г.).

Председатель Совета депутатов сельсовета Г.Х. Валитов

Разослано: постоянной комиссии, администрации сельсовета, официальный сайт, в дело

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Чёрноотрожского сельсовета

Саракташского района Оренбургской области

от 03.07.2025 № 317

О ходе реализации инициативных проектов на территории

Чёрноотрожского сельсовета

Инициативные проекты (инициативное бюджетирование) – это форма участия жителей в решении вопросов местного значения.

С 2017 года жители Чёрноотрожского сельсовета активно участвуют в конкурсном отборе инициативных проектов. При выборе проекта учитываются наказы избирателей при проведении выборов различного уровня, из которых формируется перспективный план развития территории для участия в различных программах, в том числе в инициативном бюджетировании. Проекты обсуждаются на собраниях граждан, заседаниях Совета депутатов, выбор проектов проходит посредством проведения опросов граждан (с использованием Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг).

За девять лет инициативного бюджетирования Оренбургской области все семнадцать поданных заявок признаны конкурсной комиссией победителями и успешно реализованы. Самыми востребованными проектами являются проекты, направленные на ремонт автомобильных дорог местного значения, игровые площадки и объекты культуры. Инициативные проекты с 2024 года поддерживаются и на районном уровне.

1. На конкурсный отбор инициативных проектов на территории Саракташского района (прием заявок проводился с 7 октября по 7 ноября 2024 года) направлены заявки от 4 сельских поселений – Надеждинский, Черноотрожский, Гавриловский и Федоровский Первый сельсоветы. Надеждинский и Черноотрожский сельсоветы набрали максимальное количество баллов - 100, но победителем конкурсного отбора признано муниципальное образование, первым направившее конкурсную заявку – Надежинский сельсовета. Администрация Чёрноотрожского сельсовета направляла проект: установка уличных светильников в селе Никитино Саракташского района Оренбургской области общей стоимостью 797 717,20 рублей.

Общая протяженность улиц села Никитино составляет 11 252 метра, на опорах линий электропередач установлено 52 светильника. Администрацией Чёрноотрожского сельсовета на ежегодной основе организуется проведение технического обслуживания и замены неисправных приборов освещения (в 2023 году – 32 шт., в 2024 году – 18 шт.). При этом сохраняется необходимость установки дополнительных светильников. Школьники МОБУ «Никитинская СОШ» приняли участие в съёмках видеоролика, где также выразили своё желание на дополнительное освещение. Учитывая желание жителей, администрация Чёрноотрожского сельсовета разместила на электронную торговую площадку данный проект, проведены электронные торги, по результату которых стоимость проекта составила 534 258,65 рублей (снижение на 34%, участвовало 14 организаций). Согласно муниципальному контракту подрядчик - индивидуальный предприниматель Мироненко Артем Олегович выполнил работы до 31 мая 2025 года и установил тридцать уличных светодиодных светильников мощностью 100 ватт, проложил 2300 метров СИПа. Распределение фонарей происходило по всему населённому пункту, по согласованию с жителями. При приемке выполненных работ представителями инициативной группы каждый установленный фонарь проверен.

Общая стоимость проекта 534 258,65 руб., в том числе средства местного бюджета – 401 740,64(75,2 %), безвозмездные поступления жителей – 66 873,44 руб. (12,5%), спонсоров – 65 544,57 руб. (12,3%) – индивидуальный предприниматель Хисамутдинов Владислав Вадимович, Габзалилова Венера Рафиковна, крестьянское хозяйство «Самбулла», «Родник» (генеральный директор [Сулейманов Джамиль Мнирович](https://checko.ru/person/561202449321)). Сбором средств от жителей села Никитино занималась Муртазина Гульсина Маратовна, Почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета.

Благодаря победе в конкурсном отборе инициативных проектов Оренбургской области на 2025 год на территории Чёрноотрожского сельсовета реализуются три проекта, что позволило привлечь в местный бюджет более 5 млн. рублей:

2. Ремонт гравийного покрытия ул. Советская, части ул. Полевая (от ул. Советская до ул. Народная) в с. Изяк-Никитино Саракташского района Оренбургской области. Общая стоимость 1 455 487,98 руб., из которых областной субсидии - 996 150 руб. (68,4%), средств местного бюджета - 210 299,98 руб. (14,5%), безвозмездных поступлений жителей - 99 615 руб., спонсоров - 99 615 руб., средств, распределяемых из областного бюджета на реализацию социально значимых мероприятий - 49 808 руб. (средства депутата областного Законодательного Собрания [Федора Викторовича Перевозникова](https://vk.com/id640554181)) (3,4%).

Сотрудники ООО «Альфа-строй» (директор Шагимарданов Руслан Рафаэльевич) на 1295 метрах провели исправление профиля и отсыпку песчано-гравийной смесью. Софинансирование оказали ЗАО «Опогат-3» (генеральный директор Прядкин Николай Витальевич), крестьянские фермерские хозяйства Гололобов Анатолий Александрович, Рахматуллин Тахир Кашафутдинович, ЗАО «Черноотрожское ХПП» (генеральный директор Жанбаев Жадгер Бахчанович), индивидуальный предприниматель Игнатенко Светлана Викторовна.

Сбором средств от жителей села Изяк-Никитино занимались отважные «казначеи» Дымова Юлия Анатольевна, Осадчук Ольга Владимировна, Еремеева Елена Викторовна, Манихина Наталья Ивановна, Павлова Наталья Владимировна.

3. Ремонт гравийного покрытия части ул. Центральная, ул. Мусы Джалиля, ул. Новая, части ул. Тукая в селе Аблязово Саракташского района Оренбургской области. Общая стоимость 1 704 138,54 руб., из которых областная субсидия - 1 166 200 руб. (68,4%), средств местного бюджета - 246 288,54 (14,5%) руб., безвозмездных поступлений жителей - 116 670 руб. (6,85%), спонсоров - 116 670 руб. (6,85%), средств, распределяемых из областного бюджета на реализацию социально значимых мероприятий - 58 310 руб. (средства депутата областного Законодательного Собрания [Федора Викторовича Перевозникова](https://vk.com/id640554181) ) (3,4%).

Сотрудники ООО «Альфа-строй» (директор Шагимарданов Руслан Рафаэльевич) на 987 метрах провели исправление профиля и отсыпку щебнем при ширине 4 метра и толщине щебня 8 см на 887 метрах и отсыпку песчано-гравийной смесью при ширине 4 метра и толщине ПГС 6 см на 100 метрах. Софинансирование оказали индивидуальные предприниматели Латыпова Лилия Вилсуровна и Валитов Рафаиль Габтылхакович.

Сбором средств от жителей села Аблязово занимались опытные «казначеи» Кудакова Руфия Науфалевна, Мулюков Минислам Нурисламович.

4. Обустройство игровых площадок по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Черный Отрог, ул. Пионерская, 7 а и по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Черный Отрог, ул. Торговая, 14 а. Сметная стоимость работ составила 1 862 949,04 рублей.

24 февраля 2025 года по результатам открытого конкурса в электронной системе муниципальный контрактов на выполнение работ заключен с ООО «Ремстрой», по инициативе подрядчика муниципальный контракт расторгнут 16 мая 2025 года.

5 июня 2025 года по результатам электронного конкурса заключен контракт с ООО «Завод спортивного оборудования «Орион», сумма контракта составила 1 580 000 рублей (снижение цены на 15,2%), срок выполнения работ до 29 августа 2025 года. По данному проекту поступили средства на софинасирование от ООО «ФармЭксперт» в сумме 47 500 руб.

Сметный расчет предполагает устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, установку качелей двойных на металлических стойках с сиденьями со спинкой, качалки-балансира, каруселей с рулем, песочниц, горки, игрового комплекса, столика взрослого с навесом, кроссфит с брусьями, уличного тренажера, ворота минифутбольных с сеткой, скамеек со спинкой. В результате в селе Черный Отрог будут обустроены две современные игровые площадки.

5. Благодаря предоставлению дотации из областного бюджета в 2025 году проведен ремонт гравийного покрытия пер. Совхозный, пер. Колхозный, ул. Колхозная в с. Черный Отрог на общую сумму 3 742 341,22 руб., из которых 3,5 млн. рублей дотация на осуществление дорожной деятельности.

Сотрудники ООО «Альфа-строй» (директор Шагимарданов Руслан Рафаэльевич) на 1348 метрах провели исправление профиля и отсыпку песчано-гравийной смесью, щебнем, а также:

пер. Колхозный на общей протяженности 383 метров проведено исправление профиля и устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси на 50 метрах при ширине 6 метров и толщине ПГС 8 см, и оснований из щебня на 50 метрах при ширине 6 метров и толщине щебня 8 см; а также устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси на 333 метрах при ширине 4 метра и толщине ПГС 8 см, и оснований из щебня на 333 метрах при ширине 4 метров и толщине щебня 8 см;

пер. Совхозный на общей протяженности 315 метров проведено исправление профиля и устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания и устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси на 315 метрах при ширине 4 метра и толщине ПГС 8 см; устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня на 315 метрах, при ширине 4 метра и толщине щебня 8 см;

ул. Колхозная на общей протяженности 650 метров проведено исправление профиля основания и устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси на 650 метрах при ширине 4,5 метра и толщине ПГС 8 см, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня на 650 метрах при ширине 4,5 метра и толщине щебня 8 см.

Таким образом, участие в федеральных и региональных программах помогают жителям совместно с органами местного самоуправления решать наиболее актуальные вопросы местного значения.